|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  распоряжением Губернатора  Самарской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

ЭТАПЫ

цифровой трансформации процессов в органах исполнительной власти (государственных органах)   
Самарской области

| № п/п | Наименование этапа | Ожидаемые результаты от реализации цифровой трансформации процессов по этапам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация процессов | Сформированы и утверждены каталоги процессов органов исполнительной власти (государственных органов) Самарской области (далее – органы власти). Процессы, включенные в каталоги процессов органов власти, визуализированы в нотации BPMN 2.0 в текущем состоянии, оформлены паспорта процессов |
| 2. | Цифровизация (автоматизация) процессов | Определены наборы данных, производимых и потребляемых процессами, отобранными для оптимизации в целях последующей автоматизации. Сформированы модели данных текущего и целевого состояния процессов. Определены целевые значения показателей процессов. Созданы описания целевого состояния процессов в нотации BPMN 2.0, чек-листы на процессы. По результатам реинжиниринга процессов (в том числе оптимизации методами бережливого управления) процессы автоматизированы посредством информационных систем. Результаты всех процессов представлены электронными документами в машиночитаемом формате |
| 3. | Цифровая трансформация процессов | Результаты процессов представлены документами в машиночитаемом формате и/или данными в форме реестровых записей и обеспечивают обмен данными в цифровом виде |